Protokoll 6

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | Update Pflichtenheft, Zwischenpräsentation |
| Datum: | Donnerstag, 4. April 2019 |
| Zeit: | Zeit von 12:30 bis 13:15 |
| Ort: | FHNW Brugg-Windisch, Raum 1.330 |
| Teilnehmende: | Marina Taborda (MT), Projektleiterin  Frank Imhof (FI)  Luca Krummenacher (LK)  Michel Alt  Fady Hana (FH)  Richard Britt (RB) |
| Gäste: | - |
| Entschuldigt: | - |
| Protokoll: | Michel Alt |
|  |  |

**Protokollpunkte**

**Ziel der Sitzung kurz erläutern.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Protokollpunkte** | **Verantwortlicher** |
| **1** | **Org. Pflichtenheft:**   * **Update: Meilensteine ergänzt, Risikomanagement angepasst** * **Kontrolle, sonst Fertig** | **MT** |
| **2** | **Fach. Pflichtenheft:**   * **Update** * **Ziele & Beschreibung einfügen, Lieferobjekte & Klassendiagramm anpassen, Layout & Abbildungen anpassen** | **MT** |
| **3** | **Zwischenpräsentation:**   * **Input -> Fragen**   **Ist die Präsentation im Plenum? Was soll präsentiert werden (Ziele, Wunschziele,…)?** | **MT** |
| **4** | **Sonstiges** | **alle** |
|  |  |  |

Pendenzenliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Verantwortlicher | Deadline |
| Präsentation vorbereiten | Fady | 6.April |
| Präsentation halten | Luca, Michel | 11.April |
| MatLab berechnungen & Mock up | LK, FI, MT | 6.Mai |
| Fach. Pflichtenheft | Alle | 6.April |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |