Protokoll 11

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | Fertigstellung Bericht |
| Datum: | Donnerstag, 6. Juni 2019 |
| Zeit: | Zeit von 13:00 bis 13:30 Uhr |
| Ort: | FHNW Brugg-Windisch, Lernzone 1.3 |
| Teilnehmende: | Marina Taborda (MT), Projektleiterin  Frank Imhof (FI)  Luca Krummenacher (LK)  Michel Alt  Fady Hana (FH)  Richard Britt (RB) |
| Gäste: | - |
| Entschuldigt: | - |
| Protokoll: | Michel Alt |
|  |  |

**Die letzten Lieferobjekte können termingerecht abgegeben werden.**

**Protokollpunkte**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Protokollpunkte** | **Verantwortlicher** |
| **1** | **Fachbericht:**   * **Einleitung: so gut wie fertig** * **Technische: Grundlagen, Feedback von Niklaus nicht erhalten** * **Software: View und Controller sind auf gutem Weg, Model ist noch unklar** * **Klassendiagramm so gut wie fertig** * **Lizensierung noch nicht geschrieben** * **Validierung: Umfragen und Programm an Bekannte geben** * **Geoutsourcete Dateien zusammenfügen -> ab dann Absprache via Discord sehr wichtig!** * **Tracev7: Gut fragen.** * **Alles gut kommentieren** * **Alle Warnungen beheben** |  |
| **2** | **Statusbericht 4:**   * **High-, Lowlight über gesammtes Projekt** |  |
| **3** | **Präsentation:**   * **ET Teil klein halten, Software Luca und Frank zusammen.** * **Produktpräsentation (an pot. Kunden / Auftraggeber)** * **Präsentation von hinten aufrollen: Programm zeigen und fortlaufend Software und Elektrotechnik einbinden/ erklären.** * **Ideeen sammeln, nochmals zusammen sitzen.** |  |
| **4** | **Sonstiges:** |  |
| **5** |  |  |

Pendenzenliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Verantwortlicher | Deadline |
| Lizensierung | Michel | 10.06 |
| Validierung | Michel | 10.06 |
| Software | Frank, Richard | 10.06 |
| Schlusswort, Probleme | alle | 10.06 |
| Software fertig |  | 10.06 |
| High-, Lowlights über das gesamte Projekt | alle | 10.06 |
| **Präsentationssitzung** | **Marina, Frank, Luca** | **07.06** |