Statusbericht 2

FS19 pro2E, Team 5, 05.05.2019

# Projektstatus, Zusammenfassung

## Highlights

* Die Zwischenpräsentation wurde abgehalten und das Feedback zum Produkt wurde vom Team aufgenommen und umgesetzt.
* Die Struktur der Software und die Berechnungen sind auf sehr gutem Weg. Die Berechnungen können termingerecht (gemäss Lieferobjekte) vorgeführt werden.
* Die Software wird mit IntelliJ geschrieben. IntelliJ bringt viele Vorteile mit sich.

## Lowlights

* In der Zwischenpräsentation wurden einige Ungenauigkeiten im Konzept des Produkts entdeckt, welche dem Team noch nicht aufgefallen waren.

## Kritische Punkte

* Die Einarbeitung jedes Teammitgliedes in die neue Softwareumgebung (IntelliJ).

## Hauptereignisse der vergangenen Periode

* Abgabe des definitiven Pflichtenheftes und Abhaltung der Zwischenpräsentation.
* Durch die Fachinputs konnten viele offene Fragen beantwortet werden und somit sind die Berechnungen fast abgeschlossen.

## Bevorstehende Hauptereignisse

* Alle Berechnungen sollen abgeschlossen und validiert werden.
* Die Betaversion der Software soll fertiggestellt werden.

# Technischer Status

## AP Fortschritt

Die Analyse- und Entwicklungsphasen sind nun definitiv abgeschlossen.

Zu Beginn der Analyse wurde entschieden, dass die Berechnungen der Software möglichst klar von dem Design getrennt werden sollen. Dazu eignet sich JavaFX gut, da es anhand von CSS (Cascading Style Sheets) die Bedieneroberfläche klar von den Berechnungen trennt. Das Team hat nun in der letzten Periode entschieden, dass das Programm mit IntelliJ geschrieben wird. IntelliJ hat den Vorteil, dass alle benötigten Plugins (aktuellste Java- Version, JavaFX Support, CSS, etc.) schon enthalten sind und keine zusätzlichen Installationen gemacht werden müssen.

ET

Die Berechnungen des Differential Modes hat zu Beginn etwas Schwierigkeiten verursacht. Doch die Berechnungen konnten nun mit Matlab gemacht werden Die Berechnungen wurden von den Fachcoaches validiert und als richtig empfunden. Ausserdem konnte der Einfluss der parasitären Parameter genauer blablabla

## Geplante Aktivitäten für die nächste Periode

In der nächsten Periode soll die Betaversion der Software fertiggestellt und vorgeführt werden. Da die Berechnungen bald abgeschlossen werden können, kann sich das ganze Team während der Projektwoche auf das Programmieren konzentrieren. In der Projektwoche sollen die Implementierung der Berechnungen, die Common Mode und Differential Mode Graphen und das Design des Programms so weit wie möglich programmiert werden, so dass schon erste Tests gemacht werden können. Das Ziel ist es, dass nach der Projektwoche nur noch kleine Korrekturen und Verbesserungen gemacht werden müssen.

# Management Status

## Tracking Meilensteine und Lieferobjekte

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Meilenstein Bezeichnung** | **Geplantes Datum** | **Aktuelles Datum** | **Status** | **Kommentar** |
| 1 | Auftragserteilung durch Auftraggeber | 21.02.2019 | 05.05.2019 | erreicht |  |
| 2 | Abgabe KIS | 21.03.2019 | 05.05.2019 | erreicht |  |
| 3 | Abgabe Pflichtenhefte | 10.04.2019 | 05.05.2019 | erreicht |  |
| 4 | Zwischenpräsentation | 11.04.2019 | 05.05.2019 | erreicht | Wurde gehalten und das Feedback wurde entgegengenommen |
| 5 | Vorführung Mock Up der Software | 5.05.2019 | 05.05.2019 | in Arbeit |  |
| 6 | Berechnungen mit Matlab | 6.05.2019 | 05.05.2019 | in Arbeit |  |
| 7 | Vorführung Betaversion der Software | 12.05.2019 | 05.05.2019 | in Arbeit |  |
| 8 | Fertigstellung Software | 26.05.2019 | 05.05.2019 |  |  |
| 9 | Abgabe Fachbericht | 10.06.2019 | 05.05.2019 | in Arbeit | Disposition und Einleitung wurden zur Besprechung eingereicht |
| 10 | Präsentation | 10.06.2019 | 05.05.2019 |  |  |

Tabelle 1: Meilensteine und Lieferobjekte

## Kosten Tracking

### Personalkosten

* **Realisierung**: Für die Realisierung sind bis jetzt weniger Stunden benötigt worden, wie in der Planung festgelegt wurde. Das Team arbeitet effizient und das Produkt entwickelt sich gemäss Planung.

Die Abbildung 1 zeigt die geplanten (breite Säule) und die bisher entstandenen (schmale Säule) Personalkosten (TCHF).

Abbildung 1: Übersicht Personalkosten

## Risiko Tracking

### Risikoregister Status

Tabelle 3: Risikoregister

### Kommentare

In der letzten Periode sind keine Risiken aufgetreten.