Statusbericht 2

FS19 pro2E, Team 5, 02.05.2019

# Projektstatus, Zusammenfassung

## Highlights

* Die Pflichtenhefte konnten termingerecht abgegeben werden.
* Die Zwischenpräsentation wurde abgehalten und das Feedback zum Produkt wurde vom Team aufgenommen.
* Die Realisierung hat angefangen

## Lowlights

* In der Zwischenpräsentation wurden einige Ungenauigkeiten im Konzept des Produkts entdeckt, welche dem Team noch nicht aufgefallen waren.

## Kritische Punkte

* *Die Aufgabenverteilung für die Realisierung muss erneut durchdacht werden. Es ist noch nicht geklärt, inwiefern die Aufgaben verteilt werden sollen, sodass jedes Teammitglied ideal eingesetzt wird, damit wir das Projekt möglichst effizient erledigen können.*
* *Herausforderung Einarbeitung in neue Software (Github/IntelliJ)*

## Hauptereignisse der vergangenen Periode

* Abgabe des definitiven Pflichtenhefts und Zwischenpräsentation des Projektes.

## Bevorstehende Hauptereignisse

* Alle Berechnungen sollen abgeschlossen und validiert werden.
* Betaversion der Software fertigstellen.
* Der Aufbau des Berichts wird festgelegt.

# Technischer Status

## AP Fortschritt

Die Analyse und der Entwurf sind abgeschlossen.

## Geplante Aktivitäten für die nächste Periode

Die Analyse und der Entwurf des Projekts werden abgeschlossen. Die ganze Gruppe kann sich auf die Realisierung konzentrieren.

# Management Status

## Tracking Meilensteine und Lieferobjekte

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Meilenstein Bezeichnung** | **Geplantes Datum** | **Aktuelles Datum** | **Status** | **Kommentar** |
| 1 | Auftragserteilung durch Auftraggeber | 21.02.2019 | 02.05.2019 | erreicht |  |
| 2 | Abgabe KIS | 21.03.2019 | 02.05.2019 | erreicht |  |
| 3 | Abgabe Pflichtenhefte | 10.04.2019 | 02.05.2019 | erreicht |  |
| 4 | Zwischenpräsentation | 11.04.2019 | 02.05.2019 | erreicht | Wurde gehalten und das Feedback wurde entgegengenommen |
| 5 | Vorführung Mock Up der Software | 5.05.2019 | 02.05.2019 | in Arbeit |  |
| 6 | Berechnungen mit Matlab | 6.05.2019 | 02.05.2019 | in Arbeit |  |
| 7 | Vorführung Betaversion der Software | 12.05.2019 | 02.05.2019 | in Arbeit |  |
| 8 | Fertigstellung Software | 26.05.2019 | 02.05.2019 |  |  |
| 9 | Abgabe Fachbericht | 10.06.2019 | 02.05.2019 | in Arbeit | Disposition und Einleitung wurden zur Besprechung eingereicht |
| 10 | Präsentation | 10.06.2019 | 02.05.2019 |  |  |

Tabelle 1: Meilensteine und Lieferobjekte

## Kosten Tracking

### Personalkosten

* **Realisierung**: Die Realisierung wurde parallel zum Entwurf bereits angeschnitten. Dabei wurde ebenfalls weniger Stunden benötigt, wie in der Planung festgelegt wurde.

Die Abbildung 1 zeigt die geplanten (breite Säule) und die bisher entstandenen (schmale Säule) Personalkosten (TCHF).

## Risiko Tracking

### Risikoregister Status

Tabelle 3: Risikoregister

### Kommentare